Российская Федерации                                                                                                          Брянская область                                                                                                                 Дубровский район                                                                                                       АЛЕШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2013 года                               с.Алешня                                                           № 47

Об утверждении мероприятий комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Алешинское  сельское  поселение»

на 2014-2018 годы

В целях обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального хозяйства и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов  к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Алешинское  сельское  поселение» на 2014-2018 годы (прилагается).

2.Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Алешинской

сельской администрации                                                                                        Г.А.Мамонова

ПАСПОРТ

мероприятий комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Алешинское сельское поселение»  на 2014-2018 годы

| Наименование мероприятий | Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Алешинское сельское поселение» на 2014-2018 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки мероприятий | Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». |
| Заказчик мероприятий | Алешинская сельская администрация |
| Основные разработчики мероприятий | Алешинская сельская администрация, Организации коммунального комплекса района |
| Исполнители основных мероприятий | Организации коммунального комплекса района, Алешинская сельская администрация |
| Цели и задачи мероприятий | Основными целями мероприятий являются: -обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; -создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; -повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; -модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: -разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных мероприятий организаций коммунального комплекса; -привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных мероприятий; -разработка методики проведения мониторинга инвестиционных мероприятий; -увеличение пропускной способности сетей; -замена устаревшего и изношенного оборудования; -обеспечение возможности подключения к существующим сетям новых застройщиков. |
| Сроки и этапы реализации мероприятий | 2014-2018 годы: 1-й этап- 2014 год; 2-й этап- 2015-2018 годы. |
| Перечень мероприятий | Перечень мероприятий содержит объекты строительства новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах перспективной застройки и существующей застройки; модернизацию сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. |
| Объемы потребности в финансировании мероприятий | Объем финансирования мероприятий составляет- 3300,0 тыс. рублей в т.ч. бюджет муниципального образования - 60 тыс. рублей, иные источники -3240,0 тыс. рублей. |
| Организация контроля за исполнением мероприятий | Контроль над реализацией мероприятий осуществляется Алешинской сельской администрацией. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий и показатели социально-экономической эффективности | Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного и производственного строительства и создания благоприятной среды обитания в сельском поселении. Модернизация и обновления коммунальной инфраструктуры сельского поселения позволит снизить эксплуатационные затраты на производство и передачу энергоресурсов, позволит устранить причины возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшить экологическое состояние окружающей среды, что в конечном счете приведет к улучшению уровня жизни населения в сельском поселении. |

Введение

Настоящие мероприятия разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным Законом от 26.12.2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данными  законами является обязательной разработка мероприятий  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которая направлена на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для существующего и нового строительства жилого комплекса.

Мероприятия определяют основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)  в соответствии с потребностями Алешинского сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система мероприятий по различным направлениям  развития коммунальной инфраструктуры.

Мероприятиями определены  ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений. Данные мероприятия ориентированы на устойчивое развитие  Алешинского сельского поселения и в полной мере соответствуют государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данные мероприятия являются основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных мероприятий организаций коммунального комплекса Алешинского сельского поселения по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия комплексного развития коммунальной инфраструктуры Алешинского сельского поселения предусматривает повышения качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия направлены на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию данных объектов посредством внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования  организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения мероприятиями

Мероприятия реформирования и модернизации системы жилищно-коммунальной инфраструктуры проводится в Алешинском сельском поселении с 2006 года. За прошедшее время жители  8 многоквартирных домов выбрали следующие  способы  управления, из них: жители 4-х многоквартирных жилых  домов выбрали управление через управляющую компанию ООО «Рем-Сервис» п.Дубровка,  жители 4  многоквартирных  жилых домов выбрали самостоятельный способ управления.

Водопроводные сети  находятся в муниципальной собственности Алешинской сельской администрации. Обслуживанием водопроводных сетей и  водонапорных башен  занимается  МУП «Дубровский  районный водоканал».

Водоотведение - местная канализация. Тепловые  сети  отсутствуют, ввиду обеспечения многоквартирных домов теплом средствами индивидуального отопления квартиросъемщиков.

Электрические сети находятся в собственности ОАО «МРСК – Центр».

Утверждение тарифов, на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляется в соответствии с общими принципами регулирования тарифов и надбавок, предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и правилами, утвержденными Правительством РФ, администрацией Дубровского района  в соответствии с соглашением по передаче полномочий.

Установлена доля платежа населения за  жилищно-коммунальные услуги в размере 100% экономически обоснованных тарифов.

Реализация  указанных мероприятий позволила не допустить  развала системы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить бесперебойную и надежную работу инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства, сохранить трудовые ресурсы.

В тоже время проведение текущих ремонтов общего имущества жилищного фонда позволяет в дальнейшем частично снизить сумму затрат только на содержание и его текущий ремонт, но не  поддерживает техническое состояние наружных коммунальных инженерных сетей, водозаборных  сооружений, муниципального электрического хозяйства.

Проанализированное положение  показывает, что износ коммунальной инфраструктуры характеризуется следующими показателями: водопроводное хозяйство    - 87%, энергетическое хозяйство - 60%.

Работы, проводимые эксплуатирующими организациями по замене ветхих сетей позволяют  поддерживать их в безаварийном  состоянии, но не дают должного эффекта, так как  старение сетей происходит  быстрее и замены требуют все больше изношенных сетей, что приводит к увеличению затрат на их ремонт, большим потерям при транспортировке. В условиях ограничения роста тарифов направить дополнительные финансовые средства на ремонт не предоставляется возможным, в коечном итоге это может привести к крупным, сложно устранимым авариям.

В  целях обеспечения развития жилищного и промышленного строительства необходимо не только проводить модернизацию инженерных сетей, но и их строительство.

Бурное развитие частной жилой застройки и отставание развития инженерной инфраструктуры привело к тому, что в с.Алешня и д.Герасимовка нет очистных сооружений, существующая местная канализация (септики) негативно влияют на экологическую обстановку, не хватает существующих мощностей электрической энергии, необходимо строительство водопроводных и газовых сетей.

Учитывая, что коммунальные системы довольно капиталоемкие  и масштабны, добиться существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени трудно. Поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод решения перечисленных выше проблем, поскольку эти проблемы:

- входят в число приоритетов формирования федеральных и областных целевых программ, а их решение позволяет обеспечить возможность для улучшения качества жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого развития жилищно-коммунального комплекса;

- полностью соответствуют стратегии государственной политики развития жилищно-коммунального хозяйства;

- имеют межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального и регионального центров;

- не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов в течение 10-12 лет.

На основании  утвержденных мероприятий комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Алешинское сельское поселение» орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных мероприятий организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов.

Утвержденные мероприятия комплексного развития является документом, на основании которого орган местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают  решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства.

2. Эффективность и социально-экономические последствия

реализации мероприятий.

Успешная реализация данных мероприятий позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организаций энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать инвестиционные проекты мероприятий организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанных мероприятий - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

3. Основные цели и задачи мероприятий.

Основной целью мероприятий является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального  комплекса, где основные мероприятия ориентированы на:

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами мероприятий являются:

3.1.Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

- разработка и утверждение  технических заданий на формирование проектов инвестиционных мероприятий строительства новых, реконструкции и  комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- согласование предложенных предприятиями коммунального комплекса  инвестиционных и производственных мероприятий  строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных мероприятий.

3.2.Повышение качества надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах  существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий  и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение  потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение  возможности подключения  к существующим сетям новых застройщиков.

4. Сроки и этапы реализации мероприятий.

Мероприятия будут выполняться в течение 2014-2018 годов.

На первом этапе (2014 год)  будут реализованы следующие мероприятия:

- завершение формирования нормативно- правовой базы для осуществления мероприятий.

На втором этапе 2015-2018 годы:

- модернизация коммунальной инфраструктуры.

В перспективе (2015-2020 годы) будет реализован основной блок мероприятий по реализации инвестиционных мероприятий организаций коммунального комплекса;

- наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

5. Механизм реализации мероприятий.

Механизм взаимодействия администрации поселения, организаций коммунального комплекса (ОКК)  в реализации настоящих мероприятий выражается в следующей форме:

5.1.Алешинская сельская  администрация:

- разрабатывает мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Алешинского сельского поселения;

- проводит анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом предлагаемой надбавки к ценам (тарифам) для потребителей и тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры;

- оказывает содействие по заключению с организациями коммунального комплекса договоров в целях развития системы коммунальной инфраструктуры, определяющие условия реализации утвержденных инвестиционных мероприятий данной организации;

- проводит мониторинг выполнения  инвестиционных мероприятий организаций коммунального комплекса.

5.2.Организации коммунального комплекса:

- готовят проект инвестиционных мероприятий и расчеты финансовых потребностей, необходимых для реализации данных мероприятий на срок не менее 5 (пяти) лет;

- подготовленный проект инвестиционных мероприятий, согласовывается с администрацией поселения;

- в случае необходимости  в проект инвестиционных мероприятий вносятся изменения.

Средства, получаемые организациями коммунального комплекса на строительство и модернизацию коммунальной инфраструктуры, формируются за счет:

- платы за подключение равной произведению тарифа на подключение и  запрашиваемой нагрузки и инвестиционной составляющей равной произведению надбавки к цене (тарифу) для потребителей и количеству поставленной потребителям за год услуге (теплу, воде и т.д.);

- ассигнований из бюджетов всех уровней и средств предприятий.

6. Основные направления мероприятий.

Основными направлениями мероприятий намеченных к реализации являются строительство и  модернизация объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования «Алешинское сельское поселение». При планировании мероприятий  использовались проектные решения и мероприятия, изложенные в Схеме территориального планирования  Алешинского сельского поселения Дубровского района Брянской области.

Планируемые мероприятия:

6.1. Строительство новых сетей и объектов коммунальной инфраструктуры.

Основными проблемами являются износ существующих систем коммунальной инфраструктуры, отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на рынке жилищного качественного строительства, удовлетворение потребностей населения в коммунальных услугах, улучшение экологической обстановки  в сельском поселении.

Объемы  финансирования  указаны исходя из сложившейся в настоящее время стоимости работ, будут привязаны к объемам финансирования из бюджета области и подлежат ежегодной корректировке.

6.1.1. Система водоснабжения.

Водоснабжение жителей Алешинского сельского  поселения осуществляется как централизованными, так и децентрализованными системами. Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения Алешинского сельского поселения являются подземные воды. В настоящее время на территории сельского поселения эксплуатируется 2 артезианские скважины суммарной мощностью  20 м3/

Таблица. Источники водоснабжения Алешинского  сельского поселения

| № | Название населенного пункта | Кол-во артскажин | Дебет, м3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Алешня | 1 | 20 |
| 2 | дер.Герасимовка | 1 | 12 |

В Алешинском сельском поселении системы водоснабжения  достаточно развиты. Централизованным водоснабжением обеспечено 518  жителей (89%) Удельный вес зданий, оборудованных системами централизованного водоснабжения, составляет около 74%.

Небольшая часть жителей Алешинского сельского поселения не обеспечена водозаборами, и снабжается водой за счёт индивидуальных трубчатых и шахтных колодцев. На территории сельского поселения имеется 12 общественных колодцев.

Общественные колодцы Алешинского сельского поселения:

п.  Большой Угол  – 1 шт.;

д.Черкасская Алешня - 2 шт.;

с.Алешня – 3 шт.;

д.Любимовка - 1 шт.;

д.Жуково - 1 шт.;

д.Заустье - 1 шт.;

д. Чепеничи - 1 шт.;

д.Герасимовка - 1 шт.;

с.Жабово - 1 шт.

Общая протяженность водоводов и уличной водопроводной сети в населенных пунктах Алешинского сельского поселения – 11,4 км, из которых в ветхом состоянии находятся 12,2 км, что составляет 93 % от общей протяженности водопроводов. Из-за износа водопроводных сетей и сооружений имеют место случаи аварийных ситуаций.  Аварии на сетях приводят  к перебоям в подаче воды населению и вторичному загрязнению питьевой воды. По отдельным оценкам, утечки составляют до 25% от объёма всей поданной воды.

Таблица. Сведения о состоянии водопроводных сетей Алешинского сельского поселения

| Наименование населенного пункта | Протяженность водопроводных сетей, км | Требует замены, км |
| --- | --- | --- |
| д.Герасимовка | 2,4 | 1,8 |
| с.Алешня | 7,1 | 5,8 |
| д.Черкасская Алешня | 1,9 | 1,4 |

На территории сельского поселения проводятся мероприятия по реконструкции  водопроводных сетей. Всего было капитально отремонтировано 0,586 км водопроводных сетей в д.Герасимовка.

Планируется строительство водопроводной сети в с.Алешня, по 2-м улицам силами Алешинской сельской администрации, иных источников и  силами жителей.

Строительство централизованных систем водоснабжения в 2014-2018 годах

Решение проблемы: Обеспечение населения централизованным водоснабжением

Ожидаемый результат: Улучшение условий проживания граждан

Таблица.

| № п/п | Наименова ние мероприя тий | Стоимость руб. | Год реализации | Планируемая сумма финансирования местный внеб. бюджет средст | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство водопров.сети в с.Алешня ул.Заречная, ул.Заозерная | 3000,0 тыс.руб | 2014 г. - 2016 г. |  | Администрация сельского поселения |

Реализация мероприятий строительства водопроводных сетей позволит обеспечить централизованным водоснабжением 30 человек.

6.1.2.  Водоотведение.

Централизованная  канализация в сельском поселении отсутствует. Местной канализацией обеспечено около 50%  жителей  сельского поселения.

Удаление сточных вод в отдаленных  населенных пунктах, не обеспеченных местной  канализацией, происходит в придомовые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится по заявкам специализированной организацией.

На территории Алешинского сельского поселения отсутствуют очистные сооружения. Также в сельском поселении отсутствует ливневая канализация, что не только ведет к загрязнению водоёмов и источников питьевой воды, но и к повышению уровня грунтовых вод.

7. Электроснабжение.

Алешинское сельское поселение снабжается электроэнергией от Брянской энергосистемы. Брянская энергосистема является дефицитной. Потребность области в электроэнергии обеспечивается как собственными источниками, расположенными на территории области, так и с оптового рынка электроэнергии и мощности. Преобладающая часть электроэнергии поступает из-за пределов области по линиям 750кВ «Смоленская АЭС – Новобрянская» и «Курская АЭС – Новобрянская».

Собственных генерирующих мощностей на территории сельского поселения нет.

В целом наблюдается значительный рост потребления электроэнергии жителями Алешинского сельского поселения .

Мощность существующей системы электроснабжения Алешинского сельского поселения удовлетворяет потребностям коммунально-бытовых и промышленных потребителей поселения.

8.Газоснабжение.

Газоснабжение Алешинского сельского поселения осуществляется природным и сжиженным газом (природным газом – 86%, сжиженным газом – 14%). Основным источником газоснабжения поселения является ГРС Алешня, Герасимовка. Природный газ поставляется потребителям через ГРС по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов. Негазифицированные населённые пункты сельского поселения снабжаются сжиженным газом.

Таблица.  Протяженность газопроводов низкого давления в разрезе населенных пунктов и количество газифицированных квартир по Алешинскому сельскому поселению

| № п/п | Населенный пункт | Протяженность уличных газопроводов, км | Количество газифицированных квартир, шт | Уровень газификации, % | Дата ввода газопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Алешня |  |  |  |  |
|  | д.Черкасская Алешня |  |  |  |  |
|  | д.Любимовка | 2,0 | 3 | 30% | 2010 |
|  | д.Герасимовка |  |  |  |  |

Услугами централизованного газоснабжения в Алешинском сельском поселении охвачено около 83% зданий жилого фонда. Протяженность газовых сетей на территории сельского поселения составляет ____ км.

Одним из жизненно важных вопросов местного значения и частью мероприятий социально-экономического развития на текущий и последующие годы является организация благоустройства территории муниципального образования. Она подразумевает проведение, органами местного самоуправления самостоятельно, привлекая местных жителей, работ по содержанию территории населенных пунктов: проезжей части дорог, площадок и других объектов благоустройства, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Алешинским  сельским поселением на 2013-2018 годы планируется дальнейшее проведение комплексного благоустройства населенных пунктов поселения с оборудованием детских площадок, созданием радующих глаз газонов, цветников, клумб, обустройством придомовых территорий многоэтажных домов, установкой ограждений, ликвидацией несанкционированных свалок и др.

Большое внимание будет уделено ремонту, реконструкции дорог, объектов культурного наследия, мест массового отдыха жителей, благоустройству и озеленению территории сельского поселения.

9. Сбор и вывоз ТБО.

Вывоз твердых бытовых отходов с территории муниципального образования «Алешинское сельское поселение» производится ООО « Рем-Сервис» п.Дубровка по договорам с  населением по отработанному графику, а также согласно поданных заявок.

10. Организационное и информационное обеспечение реализации  программы.

Алешинская сельская администрация анализирует и корректирует ход выполнения мероприятий и вносит предложения по совершенствованию реализации мероприятий.

11. Оценка эффективности и социально- экономических последствий  реализации мероприятий.

Индикаторами реализации основных мероприятий по способу их выражения являются не только количественные показатели, но и  качественные характеристики, которые выражаются  в улучшении и повышении надежности предоставляемых коммунальных услуг.

Реализация мероприятий потребует системного подхода к решению задач вытекающих из поставленной цели, поэтапного их выполнения с учетом определенных приоритетов в соответствующем периоде реализации.

Оценка эффективности реализации мероприятий производится ежегодно и информация представляется  Алешинскому сельскому Совету народных депутатов.

Успешная реализация мероприятий позволит:

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов и довести уровень износа до 40%;

- улучшить качество коммунального обслуживания населения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- обеспечить жителей поселения бесперебойным безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.